海外达人分销 CRM · 项目待确认事项

日期：2026-10-01

为确定技术方案、锁定报价与排期，请贵方确认以下事项。标注“签约前”的问题会直接影响方案和报价，请优先回复；其余问题请在标注的日期前回复。可直接在本清单上作答，或按编号在微信、邮件中逐条回复。

# 专属商品与订单归因　签约前

已确认：每位达人有自己复制出来的专属商品（商品 ID 各不相同），由运营手动复制。系统按订单商品明细中的商品 ID 判断订单属于哪位达人。以下问题决定这套方式能否顺利落地。

1. 请提供一笔完整的测试订单，用于验证专属商品 ID 在真实购买链路中是否保留。

说明：代购平台可能转换商品链接，或采购时改用原商品。系统只对保留专属商品 ID 的订单自动归因；不能保留的订单进入人工匹配池，替代数据来源另行确认。

需提供：用户实际点击的链接、平台采购链接（如经代购平台）、最终微店订单（截图或导出均可）。

回复：

2. 达人专属商品放在哪个微店店铺？是否都是贵方自己的店铺？一共几个店铺？

说明：系统通过微店开放平台读取订单，只能读取贵方自己店铺的订单。本期支持最多 3 个店铺。

回复：

3. 如何标识一个专属商品属于哪位达人、对应哪个原商品？

☐ 每位达人一个商品分类（以达人编号命名）　　☐ 商家编码写成“原商品编码-达人编号”　　☐ 运营从微店后台导出对应关系 Excel　　☐ 其他（请说明）

说明：系统需要一张“专属商品 ID → 达人 + 原商品”的对应表。只有当微店接口或导出文件确实返回这个标识时，系统才能自动读取；否则需要运营整理对应关系后导入。

回复：

4. 每位达人是否都要复制全部 2 万个商品？复制工具一次能复制多少个？

说明：100 位达人 × 2 万个商品 = 200 万个微店商品副本。请向微店确认单个店铺的商品数量上限，以及大量相同商品是否会被判定为重复铺货。

回复：

5. 一笔订单包含不同达人的专属商品时，按商品明细分别归属给各位达人、分别计算佣金，是否同意？

☐ 同意　　☐ 其他规则（请说明）

回复：

6. 表格里的购买链接最终跳转到哪里？

☐ 达人专属商品的微店页面　　☐ 代购平台的商品页（请注明平台）

说明：如跳转代购平台，系统会把专属商品链接转换成该平台的链接格式。能否按商品 ID 自动归因，以第 1 题测试订单的验证结果为准。

回复：

7. 是否已开通微店开放平台的开发者账号？

说明：订单接口需要向微店申请开通调用权限，审批时间由微店决定，请在签约当天提交申请。开通前可先用订单 Excel 导入，但数据不会自动实时同步。

回复：

8. “商品不存在”的报错在什么情况下出现？

需提供：请提供复现链接，并说明当时的网络（海外 / 国内）和设备（手机 / 电脑）。

回复：

9. 优惠码不再用于订单归因。贵方是否仍需要为达人设置专属折扣（作为营销手段）？

☐ 不需要　　☐ 需要（另行评估）

回复：

# 范围与服务　签约前

10. 以下功能不在本期范围内，请确认：商务佣金、奖金、绩效考核规则；商品流量、成本、利润等额外分析；外部机器人通知；合作支付、达人提现、邀请 / 多级分销、达人等级、店铺装修、模板市场、我的小店、子域名。

说明：已报价的团队销售汇总、达人排行榜、商品销售与退款分析、系统内高退预警均包含在本期。

回复：

11. 达人入驻流程以“运营 / 商务确认合作后录入系统”为准（需求文档原写为“达人自主注册”），请确认。

回复：

12. Google 表格内容范围，选择哪种方案？

☐ 方案一（推荐）：公开表格只放商品链接，订单和佣金只在系统中查看　　☐ 方案二：公开商品表 + 每位达人一份私有财务表（需另行评估）　　☐ 方案三：只建私有表格，不作为公开推广页

说明：达人会把表格转发到社媒，表格对所有人可见。Google 的隐藏页签不能起到权限隔离作用，订单和佣金不能放在公开表格的隐藏页签里。

回复：

13. 本期报价已包含达人端（英文界面、个人数据看板）。达人账号由系统发送邀请邮件、达人自行设置密码，是否同意？

回复：

14. 运维人工服务时间为北京时间每天 9:00～22:00（自动监控 7×24 小时），是否可以接受？贵方主要业务所在的美国时区是？

说明：北美营业时间的人工值守不在本服务内，如需要另行约定。

回复：

# 佣金规则　签约前

以下规则会影响系统的数据结构，需要在开发前确定。

15. 佣金比例按什么设置？

☐ 每位达人一个统一比例　　☐ 按商品设置不同比例　　☐ 两者都有（请说明哪个优先）

回复：

16. 计佣金额按什么计算？是否扣除运费、优惠和税费？

回复：

17. 结算周期是按周还是按月？订单确认收货后多少天可以结算？

回复：

18. 部分退款、已结算订单退款，如何处理？

☐ 从下期佣金中扣回　　☐ 其他（请说明）

说明：也请说明：下期佣金不足以扣回时怎么处理，是否允许出现负余额。

回复：

19. 修改佣金比例或人工修改订单归属后，是否影响已结算的订单？

☐ 只影响之后的订单　　☐ 需要追溯（请说明范围）

回复：

20. 哪些角色可以冻结、解冻达人的结算资金？

回复：

21. 佣金用什么币种结算？汇率以什么为准？

说明：本期系统负责佣金计算和记账，实际打款由贵方线下完成。

回复：

# 数据看板　签约前

22. 微店后台能否导出店铺经营数据（访客数 UV、浏览量 PV）？

☐ 可以导出（请提供一份样例）　　☐ 不能导出　　☐ 不清楚

说明：微店开放平台公开的接口文档中未找到店铺访客、浏览量接口。如果后台也无法导出，总店看板改为显示“推广链接 UV、PV”（只统计经过本系统链接的访问），不展示转化率。

回复：

23. 如果大部分订单通过代购平台下单，按买家去重的“下单人数”会偏少、“下单客单价”会偏高。是否同意在这种情况下改为按订单数计算客单价？

☐ 同意　　☐ 保持按下单人数计算

说明：代购平台用少数几个采购账号下单，“下单人数”无法反映真实的购买人数。

回复：

24. 看板按哪个时区统计？销售额按下单时间还是支付时间计算？退款计入退款当天还是原订单日期？

说明：统计口径会写入《需求确认书》，作为验收依据。

回复：

# Google 表格　10/05 前

25. 贵方是否已有 Google Workspace 账号？

说明：推荐用 Google Workspace（约 US$7/月起）的共享云端硬盘存放 100 份表格；也可评估使用贵方现有 Google 账号授权，在 M0 阶段实测。

回复：

26. 表格是否以一张母版为准（保留图片、分类、价格和排版）？

需提供：10/05 前提供测试母版，10/12 前提供正式母版。

回复：

27. 100 位达人是否共用同一批 2 万个商品？商品多久更新一次？

回复：

28. Google 表格中的数据多久更新一次？

☐ 每小时　　☐ 每天

说明：这里只针对 Google 表格；系统内看板按 5 分钟刷新。按方案一，表格只放商品链接，更新内容为链接和商品信息。

回复：

# 达人与账号　10/05 前

29. 录入达人时需要记录哪些字段？

☐ 姓名　　☐ 邮箱　　☐ 国家　　☐ 社媒账号　　☐ 粉丝数　　☐ 归属商务　　☐ 佣金比例　　☐ 合作条款　　☐ 其他（请补充）

回复：

30. 商务交接达人后，历史数据归原负责人还是新负责人？

☐ 历史数据归原负责人，交接后的归新负责人　　☐ 全部归新负责人

回复：

31. 能否提供达人资料 Excel？

需提供：10/05 前提供 2～3 位测试达人；11/03 前提供全部达人资料。

回复：

# 部署与账号　10/08 前

32. 服务器、域名、Google Workspace 是否同意以贵方名义注册，再授权我方管理？

说明：这些账号是系统的根基，尤其是域名承载全部推广链接；归属贵方可以避免日后纠纷。

回复：

33. 服务器选择哪个方案？

☐ 方案 A：腾讯云国内站（美国硅谷）　　☐ 方案 B：AWS（美国俄勒冈）　　☐ UCloud（美国洛杉矶）　　☐ M0 实测后再定

回复：

34. 是否已有可用的域名？

说明：已有域名可直接使用子域名；如没有，需新购一个 .com 域名（约 US$10～11/年）。

回复：

35. 数据库和备份是否都必须存放在美国？可以接受的最大数据丢失时间和停机时间是多少？

说明：基础方案每天备份一次，最多可能丢失 1 天数据；如需更短，可选择报价单中的增值项。

回复：

# 需提供的资料

| 资料 | 时间 |
| --- | --- |
| 一笔完整测试订单（用户点击链接、平台采购链接、最终订单） | 签约前 |
| 两位达人同一原商品的专属副本对应示例 | 签约前 |
| “商品不存在”报错的复现链接 | 签约前 |
| 含多商品和退款的微店订单导出样例 | 签约前 |
| 微店开放平台接口权限申请；现有后台或开放平台的测试访问方式 | 签约当天 |
| Google 测试母版；2～3 位测试达人资料 | 10/05 前 |
| 开通云服务器、域名、Google Workspace 并授权 | 10/08 前 |
| 2 万条原商品清单；正式表格母版；至少 2 位达人完成专属商品复制 | 10/12 前 |
| 全部达人资料 Excel 及已完成复制的专属商品对应关系 | 11/03 前 |